**邢台综合客运枢纽项目 成品木门采购招标文件**

**招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司**

 **标 的 物： 成品木门**

 **日 期： 2022 年 8月 3 日**

**采购招标书**

北京城建远东建设投资集团有限公司 邢台综合客运枢纽 项目拟对成品木门等进行采购招标，具体要求如下：

**一、招标单位：**北京城建远东建设投资集团有限公司

**二、工程概况：**建设框架结构综合客运枢纽大楼及维修大楼等总建筑面积约51000平方米，其中综合服务中心16383.4平方米、车站22291.63平方米、地下停车场（含人防工程）7277.26平方米，1#--4#辅助用房4934.2平方米，配套场地硬化、绿化工程及给排水、供电、环保、消防、安全等设施。

**工程地址：**河北省邢台市襄都区豫让桥路699号

1. **招标日程安排**

 1.招标原则及方式：本着“公开、公正、公平竞争”的原则，采用公开招标方式进行招标。

1.1招标人：北京城建远东建设投资集团有限公司

1.2招标地址：邢台综合客运枢纽项目

1.3招标文件发放时间：2022年8 月3日

1.4投标截止时间：最迟时间2022年8月9日10:00

1.5竞价时段：2022年8月9日10：30~11：00

2、招标文件发放时间、投标截止时间及地点：

发标时间、投标截止时间、竞价时间：均以微信工地锦囊公众号及兰格网招标公告为准；

二次谈判地点：因疫情影响，具体谈判地点及方式由联系人结合时时疫情政策通知

联系人：经营：王凯 电话：18636838646 技术：尹青青 电话：15810482643

**四、招标内容及范围：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号（mm）** | **单位** | **数量****（暂定）** | **单价（元）****含税** | **税率** | **金额（元）****含税** | **备注** |
| 1 |  | 详见报价清单 |  |  |  |  |  |  |

数量为暂定量，招标方有权根据所承接任务量进行调整。投标方不得因实际数量的变化而改变报价。本表中的单价包含运输、卸货至施工现场指定位置、安装、验收等所有费用。

 **五、投标须知**：

（一）材料的技术质量要求：

按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产品合格证明，并经过现场抽样检测合格。

（二）材料的供应要求

1、供应时间：依项目部通知；首批到货时间：项目部提前3天通知开始供应；后续供应：具体时间项目部通知

 2、卸货地点 ：邢台综合客运枢纽项目施工现场

3、装、卸与运输与安装：供应方负责送货至邢台综合客运枢纽项目施工现场指定位置并进行安装，供应方在运送及装卸过程中发生的安全事故责任自担。

4、其他要求

（三）材料的验收、材料款的结算与支付

1、木门要求：数量按实际发生为准，所有木门尺寸均以现场实测为准。

2、质量技术要求：进场后先封样，按设计图纸及国家标准或行业标准要求，并经甲方、监理验收。

3、成品木门及门套的颜色：供应商提供色卡，项目选定后再加工。

4、成品木门的厚度：满足设计图纸及行业规范要求不低于50mm；

5、成品木门材质与油漆：免漆复合实木门；

6、样板间：供应商需按要求先行做样板间；

7、五金材料：把手、合页、门吸、闭门器、锁具等需单独封样。

8、生产加工周期：满足项目施工进度要求。

9、结算及付款

1）无预付款，出卖人供货到现场并安装完毕经监理验收及试验完成本月进行结算并挂账，下月支付上月产值的70%，全部安装完毕并经甲方、监理验收合格后30日内支付至全部货款的85%，工程整体验收合格后支付至结算价款的97%，剩余3%待工程质保期满后30日无息支付。

2）付款条件，货款支付必须满足以下条件：

a、供应方已按合同约定供应材料；

b、质量经检验已合格；

c、金额结算已按合同约定经采购方相关部门确认。

3）合同履行期间，如发生因供应方原因引起的合同终止，或者提前退场，招标方将按照供应量的70%给予结算。

（四）其他

1、 投标人在该工程供应材料、物资或设备履行合同时与任何单位或个人所签订的或发生的材料、设备及物资、设备供应合同或劳动用工协议、劳动报酬支付、材料设备及物资货款支付或其它等等纠纷或引起的诉讼,均由投标人承担全部责任，与招标人无关。

2、中标后，投标人的机械设备及人员进入施工现场后应严格遵守招标人的现场管理规定，如因投标方人员违反相关规定而引起的现场安全、质量事故，由投标方承担全部直接及间接责任。

3、中标后，投标人应该无条件满足现场施工的供货要求，如果因供货不及时，或因不能够连续供货造成的招标人工程质量及履约等问题，由中标人承担全部直接及间接责任和损失。

4、罚则：中标后，若投标人提供的产品与封存样品不一致，招标方有权终止合同，更换符合要求的供货方，并要求投标方退场，供应商的损失均自行承担。

 **（三）、投标文件要求**

投标书应包含报价单（附件1）、法定代表人委托代理人的委托书（附件2）、营业执照、税务登记证、纳税信用级别证明、质量体系认证证书、使用许可证、资质等相关资料，为项目工程施工服务的项目负责人及其它相关人员资料(联系人及联系方式)，报价单应为原件并加盖单位公章和法人代表人印鉴、密封。

**六、开标、评标**

1、开标：本工程采用邀请招标，不公开开标，在**微信公众号工地锦囊**进行竞标。开标后接到电话通知的投标单位在规定时间内携带盖单位公章的纸质版投标文件进行现场二次谈判，由招标人组织技术、经济等相关人员进行最终评标。

**法定代表人授权委托书 （附件1）**

**北京城建远东建设投资集团有限公司：**

本授权委托书声明：我 系　　 　（公司）的法定代表人，现授权委托　　　 　（公司）的　　 　为我公司代理人，以本公司的名义参加邢台综合客运枢纽 工程 成品木门采购的投标及签署合同。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与此相关的一切事务，我均予以承认，代理期限为 年 月 日

 代理人无转委托权，特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）