招标编号：YMK-01

石景山区衙门口十号路（衙门口北路~衙门口一号路）道路工程

招 标 文 件

招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司

日    期： 2022年11月24日

目   录

- 投标人资格预审情况

- 工程概述

- 投标单位资格要求

- 招标方式及原则

- 招标范围与承包方式

- 工程质量要求

- 工期要求

- 投标文件的组成内容

- 投标报价要求

- 工程价款的确定和调整

- 材料供应

- 特别注意事项

- 合同条款

- 投标须知

- 投标文件的评价和比较

- 废标

- 中标

- 保证金返还

- 合同的签订

- 附件

劳 务 招 标 文 件

- 投标人资格预审情况

经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程劳务分包项目的投标。

- 工程概述

2.1 工程地点：北京市石景山区衙门口

2.2 工程名称：石景山区衙门口十号路（衙门口北路~衙门口一号路）道路工程

2.3 建设单位（发包人）：北京市公联公路联络线有限责任公司

2.4 招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司

2.5 现场条件：满足施工要求

- 投标单位资格要求

3.1 参加本工程的投标单位，本市企业要持营业执照和资质证书；外地施工企业除营业执照和资质证书（与本工程劳务分包相适应的资质）外，还须持有市建委批准进京外地施工企业许可证书。

3.2 有类似工程经历，有良好的信誉和严谨的管理制度。

3.3 拟派项目管理班子的基本条件：管理人员应达到劳务人员总数的6%-8%，务工人员注册率100%，持证率100%。

- 招标方式及原则

4.1 本工程采用邀请招标方式，从三家投标人中确定一家投标人中标。

4.2 按照《中华人民共和国招投标法》及北京市建委相关文件的规定，遵循公开、公正、公平及诚实信用的原则，择优选择劳务分包单位。

- 招标范围与承包方式

- 本工程招标范围：施工图纸、图纸会审记录、施工说明、工程做法、技术交底、设计变更、洽商、工作联系单等所表明的全部结构工程工作。

- 承包方式：劳务分包方式

- 中标单位不得将本工程转包，如发现有转包的，甲方有权终止合同，中标单位除承担自己的损失外，还要承担因此给招标人造成的一切损失。

- 工程质量要求

- 工程质量标准：合格，符合国家及北京市有关行业标准。

- 工程质量验收：依据国家规定的有关建筑、安装工程施工及验收规范和有关质量检验评定标准进行。

- 文明安全施工标准：北京市绿色安全样板工地。

7.1 工期不予顺延。

- 投标文件的组成内容工期要求

8.1 计划开工日期：2022年 12 月 10 日

8.2 计划竣工日期：2023年 6 月 30 日

8.3 有效施工工期： 203  个日历天

- 除招标人另有要求及发生不可抗力的事件外，

- 劳务项目投标书

- 法人证明及授权委托书

- 投标函

- 投标报价书及投标报价表

- 符合投标资格的主要证明资料，包括：投标单位简介、营业执照、资质证明、管理手册、企业安全资格证书等。

- 近三年承建的工程一览表及施工质量说明，目前在建和拟开工项目一览表。

- 拟派本招标工程项目经理及技术、测量、质量、安全、经营人员、劳务管理员资格证书。

- 施工组织设计。包括主要施工方法、进度计划、现场组织机构、劳动力计划、质量保证体系及措施、安全文明施工措施等。

- 其它需要详细加说明的事项及资料。

- 投标报价要求

- 参照2012年北京市建设工程预算定额相应子目的工日乘以相应工种的人工单价 ，安全施工、文明施工、临时设施、零星用工、管理费、利润、规费、税金、包干费及风险等全部费用，以招标人提供的工程量清单进行报价。投标人不得以任何形式修改、增加、删除招标人提供的分部分项工程量清单。

- 本工程的投标报价采用固定综合单价形式进行投标报价，任何情况下均不予以调整，工程量清单内所列数量为暂定数量。

- 投标人应按照工程量清单的所列项目及工程数量填报单价和合价，每一  项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人对列有数量的项目，如未填报单价或者合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。

- 投标人的投标报价应视为已充分考虑实施本工程所需发生的所有费用，除不可抗力造成工程变动及设计图纸发生重大变更时，其他情况不再调整。

- 一级箱（不含一级箱）以下部分用电所需的电箱、电缆及其他电器元件的安装及材料费不单独计价，其费用在报价中考虑,若由招标人提供二级箱及以下配电箱，费用从投标人结算中扣除；工程所用水费、电费由投标人承担。

- 工程价款的确定和调整

- 工程价款的确定：投标标价

- 材料供应

- 本工程全部主要材料由招标人供应。

- 特别注意事项

- 投标人必须服从监理单位的监督管理。严格执行隐蔽工程验收制度，未经发包人和监理单位验收，不得进行下道工序施工，否则承包人有权予以停工，由此造成的损失由分包人承担。

- 因投标人自身原因引起的工期延误，分包人须赔偿由此造成发包人和承包人的各项损失。

- 投标人必须文明施工，在施工中须保证其它已完工程、设施电器、消防等完好无损，如损坏必须赔偿经济损失，并在工程款中予以扣除。

- 投标人应与其他各分包单位良好配合。如有问题无法解决时应及时向承包人汇报，由承包人统一协调管理。

- 本工程无预付款，工程款的支付在劳务合同中另行约定。

- 合同条款

- 本工程采用《北京市建设工程劳务分包合同》范本作为本工程的合同文本，本招标文件（含附件、补充招标文件、答疑文件）是签订本工程施工合同的主要依据，其中的条款将由合同双方结合本工程具体情况等共同商定。

- 本招标文件作为劳务分包合同的组成部分，与劳务分包合同具有同等约束力。

- 投标须知

- 投标人应认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和相关文件、图纸等。由于投标人对招标文件的理解错误，造成的后果、责任由投标人承担。

- 参加该项工程分包投标的施工单位代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人签署的授权委托书的代理人。

- 投标费用

- 投标单位自行承担投标活动的一切费用。

- 投标单位领取招标文件时,需交纳招标文件工本费人民币100元。

- 投标文件的签署、密封和份数

- 投标文件应由投标人法定代表人或委托代理人按要求签署和加盖投标人印签，全部投标文件应装入牛皮纸袋（或不透明的档案袋），封面注明投标工程名称、投标单位名称，纸袋接缝加贴密封条，并加盖单位公章和企业法人代表印签。

- 投标书一式三份，正本一份，副本二份。当正本与副本有不一致时，以正本为准。

- 投标人如有问题需要招标人解答时，应在开标前2日向招标人提出书面质疑。

- 投标书送达

送达地点：北京城建远东建设投资集团有限公司招采部

送达时间：2022年12月1日 14：00

投标书应加盖单位公章和法人代表章密封后，按规定的时间、地点准时报送投标文件，投标书逾期送达将视为废标。

- 招标人不保证接受报价最低的投标人为中标方，也不对未中标方进行任何未中标的解释。

- 投标人可以自行组织人员实地考察，还可以向招标人的现场管理人员进行咨询或查看相关资料，如有必要时，招标人会发布书面补遗书，补遗书将作为招标文件的组成部分。

- 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

联系人： 乔建新

联系电话：13901049336

- 开标时间：2022年12月1日 14时

开标地点：石景山区衙门口十号路项目经理部

- 投标文件的评价与比较

- 招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成由技术部、质量部、施工管理部、安全部、经营管理部参加评标。

- 评标领导小组将对有效的投标文件，从报价、工期、质量保证体系、施工方案、施工组织设计、社会信誉及优惠条件等进行综合评价与比较。

- 评标办法详见《北京市建设工程劳务项目施工招标评标办法》。

- 废标

- 投标书封面及表格未按规定盖单位公章和法人代表印章的，或投标书内容不全，字迹模糊，或未按规定填写、密封的；

- 投标书逾期送达的；

- 投标法定代表人未参加开标会议，又未指定代理人（以法定代表委托书为准）或虽参加开标会议但无规定的证件的；

- 参加开标会议凡投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的；

- 扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。

- 中标

- 经综合评比确定中标单位，招标人将如期下发中标通知书。

- 合同的签订

19.1招标人与中标人在发出中标通知书后7日内签订书面合同。

19.2合同书经招标人、中标人双方法定代表人或其委托代理人签字及加盖公司印章后生效。

- 附件

- 附件一，投标书及投标清单报价表（格式文本）

- 附件二、投标函（示范文本）

- 附件三，授权委托书（格式文本）

- 附件四，近三年承建工程一览表（格式文本）

- 附件五，合同（示范文本）

劳务项目投标书

工程名称

投标人

企业资质类别                       等级

企业法定代表人                       （盖章）

项目经理                 资质等级

技术负责人               职称

编制日期             年    月    日

投标报价书

招   标  人：      北京城建远东建设投资集团有限公司

工 程 名 称：

投标总价（大写）：                             圆整

（小写）：￥                         元

投　标　人：　　　　　　　　　　　　    （单位盖章）

法定代表人： 　　  　　　　　　　　　    （盖章）

| 专业 类别 |  | 建筑面积 （㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包 方式 |  | 其它 参数 |  |
| 报价总金额 （元） |  | 单方造价 （元/㎡） |  |
|  | （大写） |  |  |
| 工日单价 （元/工日） |  | 总用工数量 （工日） |  |
| 投标工期 （日历天） |  | 工程质量 标准 |  |
| 计划开工 日期 |  | 计划竣工 日期 |  |
| 对招标文件 的确认意见 |  |  |  |
| 报价中未包 含内容及要 求招标单位 的配合条件 |  |  |  |
| 对标价需要 说明的问题 |  |  |  |
| 投标书附件 |  |  |  |

说明：本表由投标人填写。正本一份，副本二份。

北京市建设工程招标投标管理办公室制

附件二

投 标 函

致：

1、在研究了贵方提供的招标文件和考察了工程现场后，在

投标活动中，我们经过慎重考虑，按贵方招标文件规定，其相应的投标报价为          元,遵照贵方的要求承担本工程的实施、完成及其保修工作。

2、我方对贵方的招标文件表示确认，并且贵方与业主方签署的所有文件对我方均有约束力，我方保证以上投标价格不低于自身成本。

3、如果贵方接受我们的投标，我们将保证在接到贵方开工通知后，按要求开工，并在      日历天内完成本工程，达到合同规定的要求，工程质量达到                 。

4、如果贵方接受我们的投标，我们保证服从贵方管理，在贵方划定的施工区域内，按照贵方的总体施工进度计划安排组织施工。

5、在分包合同正式签署生效之前，本投标书连同贵方的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们同意从确定的开标之日起     天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力，并可随时接受中标。

7、我们理解，贵方不一定接受我们的投标。同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

8、我们理解，贵方基于总承包的角度，对工程中由贵方组织实施发生的大临费、工程测量及其他公共协调费用由各参施单位分摊的原则。

9、我们理解贵方为了整体工程质量、进度的需要，对工程施工区段落的划分，无条件的接受贵方分配的施工项目。

10、我方保证接到中标通知后的7天内与贵方签订劳务分包合同，如到时未能签订，贵方可另行选择中标单位。

投标人（全称）：                          （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（职务）           （姓名）          （签字）

电 话：

传 真：

日 期：      年     月       日

附件三

授权委托书

致：

本人作为                        的法定代表人，在此授权我单位        为我单位的正式合法的代理人，以我单位名义并代表我单位全权处理本工程投标的以下事宜：

在                                     劳务分包投标活动中

1、签署投标文件及与本投标活动有关的一切文件；

2、参加开标会议；

3、与招标人协商、签订合同协议书以及执行与此有关的事项。

本授权书权限自    年    月    日起至    年    月    日止。

在此授权和期限内，被授权的代理人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：              （签字）

被授权的代理人：          （签字）

日期：    年     月     日

附件四

投标单位近三年承建工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 工程质量 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件五

（BF―2009―0208）

合同编号：

北京市房屋建筑和市政基础设施工程

劳务分包合同

二○○九年八月

第一部分  协议书

劳务作业发包人：                                  （以下简称发包人）

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

劳务作业承包人：                                  （以下简称承包人）

注册地址:

邮编：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、分包合同内容：

2.1本合同分包范围：

2.2本合同劳务作业内容：

3、工程地点：

建筑面积：

4、合同价款总额                 元（人民币），（含增值税税额）

大写                                  元。

其中：除税合同价款          元，增值税       元，增值税税率为       %。

其中，安全文明施工费        元。

5、分包工作期限

开工日期：     年    月   日

竣工日期：     年    月   日

总日历天数为：     天

6、劳务作业人数：            人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标书及其附件（如有）；

（4）专用条款；

（5）通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸及工程量清单；

（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；

8、合同生效：

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：      年     月    日

合同订立地点：     北京市昌平区

发包人：  （合同专用章 ）         承包人：  （合同专用章 ）

地      址：				         住      址：

法定代表人：	                 法定代表人：

委托代理人：		              委托代理人：

联系电话：		           联系电话：

第二部分  通用条款

9、发包人权利和义务：

9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。

9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。

9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。

9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。

9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。

9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

9.14 其它发包人应当承担的义务。

10、承包人权利和义务：

10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。

10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。

10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。

10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。

10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10.8 做好成品保护工作。

10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。

10.16其它承包人应当承担的义务。

11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。

12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：

（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；

（2）发包人同意的其他情况。

13、不可抗力：

13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。

13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

14、送达：

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

15、事故处理：

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

16、施工变更：

16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

16.1.2增减合同中约定的工程量；

16.1.3改变有关的施工时间和顺序；

16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。

17、发包合同价款支付的手续：

承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。

18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。

19、争议：

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

20、合同解除：

20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。

20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。

20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。

20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。

20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。

20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

21、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

第三部分  专用条款

22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：

22.1发包人中标建造师（项目经理）为         ，职务：    ，工程建造师（项目经理）证书号       。身份证号码：            。委托权限：            。发包人也可委托      有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为     ，职务：施工队长，岗位证书号：              ，身份证号码：              。委托权限：                      ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

22.3发包人现场劳动力管理员                  ，上岗证号             ，职责为             ；承包人现场劳动力管理员                ，上岗证号                     ，职责为              。

22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为             ，身份证号码：                   ，职务：              ，联系电话：             ，在京住址：                             ，家庭住址：                              。

23、图纸：

发包人应在劳务分包工作开工    天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸      套。

24、材料：

24.1承包人应在接到图纸    后天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的    %。

24.3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括

25、质量标准：

本工程应当达到质量评定           等级。达到此标准，发包人将按照          标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照    标准予以处罚。

26、安全文明施工标准：

本工程安全文明施工要求达到：

。达到此标准，发包人将按照          标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照          标准予以处罚。

27、送达：

本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：

（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；
    （2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；

（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；

（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；

（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、

（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。

（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；

（8）本合同9.10、10.15所列事项；

（9）双方约定的其它情况。

28、本合同价款核算规则及构成方式

28.1 本工程的合同价款采用下列第        种方式计算：

（1）固定合同价款；

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑面积综合单价。

28.2分包合同价款包含以下内容：                                       。

28.3分包合同价格风险幅度范围为         ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为        ，调整依据为       ，调整程序为                 。

28.4本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。

28.5采用第（1）种方式计价的，

合同价款中包含        ，其中人工费除税价款        元，增值税率为     %，增值税额    元；其他费用除税价款    元，增值税率为        %，增值税额       元；

28.6采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为：

，除税单价为   元/工日，共     工日；增值税率为    %，增值税额     元；

，除税单价为   元/工日，共     工日；增值税率为    %，增值税额     元；

，除税单价为   元/工日，共     工日；增值税率为    %，增值税额     元；

，除税单价为   元/工日，共     工日；增值税率为    %，增值税额     元；

另：低值易耗材料费、工具用具费     元，增值税率为     %，增值税额      元；

28.7采用第（3）种方式计价的，综合除税工日单价为     元/工日，增值税率为     %，综合含税工日单价为      元/工日，共    工日。

另：低值易耗材料费、工具用具费     元，增值税率为    %，增值税额       元；

28.8采用第（4）种方式计价的，建筑面积    m2，分包合同价款除税单价为   元/m2，其中：地上结构    元/m2，地下结构     元/m2，初装修    元/m2，精装修    元/m2，机电设备安装  元/m2，其它  元/ m2；增值税率为   %，分包合同价款含税单价为  元/m2。

另：低值易耗材料费、工具用具费    元，增值税率为     %，增值税额       元；

28.9施工中发生的零工单价为         元/工日，停工、窝工单价         元/日。

28.10采取建筑面积综合单价方式的，

28.10.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算方式为     /  ，计算规则为    /   ，单价为   /    。

28.10.2双方约定，本合同平米面积的计算规则为     /            。

28.10.3双方约定，本合同平米面积的变更规则为    /            。

29、施工过程中分包合同价款结算及支付方+式：

29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下     方式结算支付分包合同价款：

29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。

29.1.2发包人每月   日支付         元分包合同价款。

29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。

30、违约责任：

30.1发包人违约责任：
    30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金               元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金               元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金        元。

30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金               元。

30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向承包人支付违约金       元。

30.2承包人违约责任：

30.2.1承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向发包人支付违约金	      元，最高不超过合同总金额的    %。

30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金          元，最高不超过合同总金额的   %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

30.2.3承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金          元，最高不超过合同总金额的   %。

30.2.4承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金     元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

30.2.5承包人未在每月   日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金          元。

30.2.6承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金	       元，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。

30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。

30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起       日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。

发包人：姓名           身份证号：

姓名           身份证号：

姓名           身份证号：

承包人：姓名           身份证号：

姓名           身份证号：

姓名           身份证号：

31、特别约定：

31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。

31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日起        日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。

31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书，发包人全额支付合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。

以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书，发包人全额支付了合同价款、承包人全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后           7日后签订特别协议。

32、争议解决：

发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（3） 种方式解决争议：

（1）向北京仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       /       仲裁委员会申请仲裁；

（3）向     发包人所在地    人民法院起诉。

33、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份；本合同副本      份，发包人执      份，承包人执      份，发包人负责向行政主管部门备案     份。

34、补充条款：

34.1本合同项下部分或全部权益不得转让给第三人。

34.2 增值税专用发票的提供：

34.2.1每期支付劳务费前，承包人必须按双方确认的付款金额全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给发包人；在发包人收到承包人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，发包人不予支付当期分包款。

34.2.2承包人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因承包人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，承包人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任，发包人有权从应付给承包人的款项中扣除；

34.3.3如因承包人提供的发票而被税务机关调查，承包人应配合发包方做好调查、解释、说明工作；

34.3.4如因承包人提供非法发票，导致发包人产生了税务风险或经济处罚，全部损失由承包人承担；

34.3.5如果发包人获得承包人开具汇总的专用发票,则承包人还必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果发包人丢失增值税专用发票的发票联或抵扣联,则承包人必须向发包人提供专用发票记账联复印件及承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

34.3.6如果承包人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，承包人应承担由此产生的一切责任。

34.3.7承包人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的   %（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

34.3.8增值税专用发票备注栏应填写项目名称及项目所在省、市、县（区）。

34.3.9承包人承诺，所提供给发包人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由承包人全部承担，发包人免除责任。	双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由承包人全部承担，发包人免除责任。

35、附件：

附件一：保证书

附件二：

附件三：

保证书

中标建造师（项目经理）

本人         是                   项目发包人中标建造师（项目经理）。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。

中标建造师（项目经理）：

时间：

保证书

施工队长

本人         是               项目承包人施工队长。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.2.4行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。

施工队长：

时间：

保证书

价款收取负责人

本人         是               项目承包人价款收取负责人。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.2.4行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。

本人承诺在收取合同价款过程中遵守公司各项财务制度，提供符合要求的施工人员花名册、考勤表、工资表。

本人承诺落实公司《保障农民工工资支付制度》，在收到公司打入我个人银行卡（银行名称：            ，银行卡号       ）上的劳务费及时足额发放到农民工个人手中。

价款收取负责人：

时间：