# 工业品买卖合同

合同编号：

出卖人：

注册地址:

邮编：

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

买受人：  北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

签订地点：   北京市昌平区    　　　　  签订时间：  2024  年 8月 10日

- 工程名称：北京市顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6033、6035地块二类居住用地、6034地块托幼用地项目

- 标的物名称及价格构成

| 标的物名称、规格、型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 采购单价（元） |  |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税单价 | 增值税率 | 含税单价 |  |
| 详见明细 | m |  |  | 13% |  |  |
| 合计金额（含增值税金额）￥：，（人民币大写）：； 其中：不含增值税价款￥：，（人民币大写）：； 增值税税额￥：元，（人民币大写）：； 其中：安全文明施工费（含增值税金额）￥：0.00 元 |  |  |  |  |  |  |

本合同材料单价包括：材料原值、增值税费、合同指定地点运费、装卸车费及市场价格波动风险费等。

第三条　质量要求：按本工程设计图纸及国家、行业、地方标准要求，提供相应的产品合格证明文件，并经过现场抽样检测合格。若抽样检测不合格，出卖人无条件退场同批次产品，并承担不合格产品的取样复试费用。由不合格产品造成我单位工期延误的，我单位有权要求出卖人赔偿相应损失。出卖人保证产品的长度误差范围不得超过±0.5%。

第四条　包装标准、包装物的提供与回收：按现行有关规定办理，具体事宜由出卖人 自行负责。

第五条  随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按现行有关规定办理，具体事   宜由出卖人自行负责。

第六条　合理损耗标准及计算方法：按买受人的书面授权经办人现场实际签认数量结 算。

第七条  标的物所有权自交付时起转移,标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第八条　交付标的物的方法、时间、地点： 出卖人按买受人现场生产进度和通知及时供货。

第九条　运输方式及到达站（港）和费用负担： 出卖人自行确定运输方式，并按要求免费运送并卸货至买受人指定施工地点-顺义新城第5街区工地现场。

第十条　验收标准、方法、地点及期限： 执行第三条质量要求标准，在施工现场进行数量验收及外观质量检查，随车附带各型号的型式检验报告、厂家资质、材质单、合格证（标有产品规格型号及厂家红章）等；出卖人对所采购的材料质量负责，质保期为5年，质保期的起算点为首批业主集中交付之日。

第十一条　成套设备的安装与调试：   /   。

第十二条　出卖人对标的物质量负责的条件及期限： 在工程设计使用年限内，出卖人对所供产品保证不出现产品质量问题 。

第十三条　结算方式及支付约定：

1、 出卖人供货到现场，经现场管理人员验收及试验完成，检验合格的，及时办理结算及付款；检验不合格的，出卖人保证无条件退货，如买受人施工完成后发现材料强度等指标达不到质量要求，而采取的返工等相应措施费及对买受人造成的直接或间接损失由出卖人承担。

2、本合同在执行过程中，因实际供货数量超出本合同约定数量或需要增加标的物品种的，应及时办理补充协议，对增加部分进行价格确认和合同价款的调整，否则买受人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款。

3、本合同最终结算总价按买受人结算定案单金额确定。结算定案单必须加盖买受人结算专用章方为有效，仅有买受方人员签字未加盖结算专用章的均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

4、本合同履行过程中，买受人指定的签收人员为 陈爱国 ；任何其他人员签字买受人均不予以承认，非买受人上述指定人员签字的收（发）货单不作为双方结算价款的依据，买受人也不为此承担任何责任和义务。

5、材料款支付方式：采用电汇、承兑、供应链（如E信通、交行信、民信、保理等）、国内信用证等多种方式。合同一旦成立，即表示出卖人认同付款方式。

6、付款期限约定：次月对上月供货量进行挂账，挂账后30天内付至当期货款的80%，资料齐全竣工验收且完成最终结算后支付至结算金额的90%，工程交付业主后一年内付至结算金额的95%，剩余5%待质保期满2年后一次性无息支付。鉴证不合格的，出卖人保证无条件退货。

7、增值税专用发票的提供：

7.1每期支付货款前，出卖人必须按双方确认的支付金额，全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给买受人；在买受人收到出卖人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，买受人不予支付当期货款并顺延付款时间。

7.2如果买受人获得出卖人开具汇总的专用发票,则出卖人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果买受人丢失增值税专用发票发票联或抵扣联,则出卖人必须向买受人提供专用发票记账联复印件及出卖人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

7.3出卖人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因出卖人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，出卖人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给买受人造成损失的，出卖人应承担赔偿责任，买受人有权从应付给出卖人的款项中扣除；如果出卖人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，出卖人应承担由此产生的一切责任。

7.4 如因出卖人提供的发票而被税务机关调查，出卖人应配合买受人做好调查、解释、说明工作；

7.5如存在退货退款、返利、折让等事项，出卖人应提供证明和开具红字专用发票。

7.6出卖人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的 13 %（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

第十四条　担保方式（也可另立担保合同）：　无 。

第十五条　本合同解除的条件：　货款付清后，本合同自行终止  。

第十六条  出卖人违约责任： 标的物未及时供货的，买受人有权终止合同，选择其他供货商；标的物不合格的，出卖人无条件退货外，并处以出卖人合同价款5%的经济罚款。

买受人违约责任：出卖人自愿放弃买受人的违约责任及逾期付款利息。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  北京   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   买受人住所地   人民法院起诉。

第十八条  其他约定事项：

1、送货时附带产品合格证及有关资料，保证工程顺利交验。

2、出卖人负责将标的物运送至买受人指定的地点，并对运输和安装过程中发生的环保、安全问题负全责。

3、非经本合同双方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利及债权转让给第三方。合同一方将其合同权利或债权转让的，该转让无效，对本合同另一方不产生法律约束力，并视为转让方违约，该方应向本合同另一方支付相当于本合同标的额20%的违约金。

4、本合同标的物进场后需要复试的，试验费用双方约定由 买受人 承担，如复试不合格，则试验费由出卖人承担，且买受人有权退货，出卖人承担由此对买受人造成的损失。

5、经双方协商一致同意对买受人所购标的物多余数量，不影响二次销售情况下出卖人予以退货。结算价款以买受人实际用量进行调整结算。

6、买受人依据本合同向出卖人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因出卖人原因所产生的全部费用由出卖人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。

7、其他约定事项

a、出卖人在该工程供应材料、物资或设备履行合同时与任何单位或个人所签订的或发生的材料、设备及物资、设备供应合同或劳动用工协议、劳动报酬支付、材料设备及物资货款支付或其它等等纠纷或引起的诉讼,均由出卖人承担全部责任，与买受人无关。

b、出卖人的机械设备及人员进入施工现场后应严格遵守买受人的现场管理规定，如因出卖方人员违反相关规定而引起的现场安全、质量事故，由出卖人承担全部直接及间接责任。

c、出卖人应该无条件满足现场施工的供货要求，如果因供货不及时，或因不能够连续供货造成的买受人工程质量及履约等问题，由出卖人承担全部直接及间接责任和损失。

8、买受人依据本合同向出卖人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因出卖人原因所产生的全部费用由出卖人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。

第十九条  出卖人承诺，所提供给买受人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。

第二十条  本合同自    双方签字、盖章之日     起生效。未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。本合同一式 六 份，买受人 四 份，出卖人 二 份，具有同等法律效力。

出卖人：                                     买受人：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

电话：                                       电话：81756439

合同明细表. 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 金额. 单价; 总价. 1; 电线; BV-25; 米; 10300. 2; 电线; BVR-4; 米; 25400. 3; 电线; BYJ-35; 米; 110. 4; 电线; WDZ-BYJ-1.5; 米; 16600. 5; 电线; WDZ-BYJ-2.5; 米; 363100. 6; 电线; WDZ-BYJ-4; 米; 179000. 7; 电线; WDZ-BYJ-6; 米; 370. 8; 电线; WDZ-BYJ-10; 米; 38500. 9; 电线; WDZ-BYJ-16; 米; 5200. 10; 电线; WDZN-BYJ-1; 米; 1500. 11; 电线; WDZN-BYJ-2.5; 米; 21500. 12; 电线; WDZN-BYJ-4; 米; 1300. 13; 电线; WDZN-RYJ-2*2.5; 米; 29500. 14; 电线; WDZN-RYJ-4*1.5; 米; 160. 15; 合计. 除税总价： 增值税金额： 税率：13%.

授权委托书

本人      系                的法定代表人，在此授权我公司（身份证号：）为我公司正式合法的代理人，以我公司名义并代表我公司全权办理北京城建远东建设投资集团有限公司 电线 材料投标、合同签订、送退货、结算等与之有关的所有施工管理事宜。

本授权书期限自  2024 年 8 月 10 日起到合同内容全部履约完毕。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。

单 位 名 称：                        （盖章）

授权人（法定代表人）：                   （签字或盖章）

日     期：  2024 年 8 月  10  日

后附法人、被授权人身份证复印件